河源江东新区落实2016年中央环境保护

督察整改任务（对应市文件序号四）

整改情况公示

根据河源市生态环境保护督察整改工作领导小组办公室《关于做好中央生态环境保护督察整改任务销号工作的通知》（河环督整改办〔2020〕9号）及《关于加快完成中央生态环境保护督察整改任务销号工作的通知》要求，现将2016年例行督察（对应市文件序号四）整改情况公示如下：

一、整改任务

（一）反馈问题：“粤东西北地区1013个乡镇仅有133个建成污水处理设施，大量生活污水直排”。

（二）责任单位：新区自然资源和城乡建设局。

（三）整改时限：立行立改，长期坚持。

（四）整改目标：加快乡镇污水处理设施建设，确保按期完成建设任务。

（五）整改措施：1、根据新区实际，加大本级财政投入，积极争取中央、省相关专项资金，为污水处理设施建设项目的启动、建设和运营提供支持。2、加快推进城镇生活污水处理厂及其配套管网的建设，新建2座镇级生活污水处理厂。

二、整改落实情况

（一）整改目标完成情况：已完成整改。1、新区自2019年至2021年共拨付1021.46万元到镇级污水处理厂，确保镇级污水处理厂正常运营。2、目前新区已建4座镇级污水处理厂，已完成镇级污水处理厂全覆盖。

（二）整改措施落实情况：1、新区根据省市下达的镇级污水处理设施运维补助资金，于2019年拨付镇级污水处理厂运维补助资金共265.25万元，于2020年拨付镇级污水处理厂运维补助资金共421.81万元，于2021年拨付镇级污水处理厂运维补助资金共334.4万元。2、新区辖区内有2个乡镇。新区2018年以前已建设2座镇级污水处理厂。其中临江污水处理厂于2013年10月动工建设，于2015年6月竣工。古竹镇污水处理厂于2012年10月动工建设，于2013年9月竣工。新区自2014年5月成立以来，新建2座镇级污水处理厂，其中江东新区产业园区北片区污水处理厂（一期）于2019年6月动工建设，于2021年1月竣工。江东新区古竹污水处理厂于2019年8月动工建设，于2021年4月竣工。截至2021年底，新区城镇污水管网已建设65.11公里。

三、评估结论

各项整改措施已落实到位，达到整改目标，符合销号标准。

### 如对该问题整改公示内容有异议，个人和单位均可通过来信、来电、来访等形式，向受理部门反映。以个人名义反映的提倡签署或自报本人真实姓名；以单位名义反映的加盖印章。

- 公示时间：2022年7月29日至2022年8月2日，共5日。

- 受理部门：河源江东新区自然资源和城乡建设局。

- 联系人：叶威，联系电话：0762-3133186

- 联系地址：河源江东新区梧桐二路胜利花园（河源江东新区自然资源和城乡建设局）。

江东新区生态环境保护督察整改

工作领导小组办公室

2022年7月29日