河源江东新区落实2018年“回头看”及固体废物环境问题专项督察（对应市文件序号五）的整改情况公示

根据河源市生态环境保护督察整改工作领导小组办公室《关于做好中央生态环境保护督察整改任务销号工作的通知》（河环督整改办〔2020〕9号）及《关于加快完成中央生态环境保护督察整改任务销号工作的通知》要求，现将2018年“回头看”及固体废物环境问题专项督察（对应市文件序号五）整改情况公示如下：

一、整改任务

（一）反馈问题：“乡镇污水收集处理远不到位，督察整改方案要求，2018年全部启动粤东西北地区乡镇一级污水处理设施建设，2019年底全部建成。督察发现，粤东西北地区1013个乡镇目前仅有203个乡镇建成污水处理设施，覆盖率仅有五分之一，一些建成的乡镇污水处理厂由于管网和管理等问题也难以正常运行”。

（二）责任单位：新区自然资源和城乡建设局。

（三）整改时限：2020年年底前。

（四）整改目标：完善乡镇污水处理设施及配套管网，全面启动镇级污水处理设施建设，2020年年底前实现新区建制镇污水处理设施全覆盖。

（五）整改措施：1、加快推进城镇生活污水处理厂及其配套管网的建设，新建2座镇级生活污水处理厂。2、加强资金扶持，积极争取省级专项补助资金对新区镇村污水处理设施运维支持。

二、整改落实情况

（一）整改目标完成情况：已完成整改。1、目前新区已建4座镇级污水处理厂，已完成镇级污水处理厂全覆盖。2、新区自2019年至2021年共拨付1021.46万元到镇级污水处理厂，确保镇级污水处理厂正常运行。

（二）整改措施落实情况：1、目前新区已建4座镇级污水处理厂，其中2座于2018年前已建设完成，2019年新建2座镇级污水处理厂。已完成镇级污水处理厂全覆盖。2、新区自2019年至2021年共拨付1021.46万元到镇级污水处理厂，确保镇级污水处理厂正常运行。2、新区辖区内有2个建制镇。新区2018年以前已建设2座镇级污水处理厂。其中临江污水处理厂于2013年10月动工建设，于2015年6月竣工。古竹镇污水处理厂于2012年10月动工建设，于2013年9月竣工。新区自2014年5月成立以来，新建2座镇级污水处理厂，其中江东新区产业园区北片区污水处理厂（一期）于2019年6月动工建设，于2021年1月竣工。江东新区古竹污水处理厂于2019年8月动工建设，于2021年4月竣工。截至2021年底，新区城镇污水管网已建设65.11公里。

三、评估结论

各项整改措施已落实到位，达到整改目标，符合销号标准。

如对该问题整改公示内容有异议，个人和单位均可通过来信、来电、来访等形式，向受理部门反映。以个人名义反映的提倡签署或自报本人真实姓名；以单位名义反映的加盖印章。

- 公示时间：2022年7月29日至2022年8月2日，共5日。

- 受理部门：河源江东新区自然资源和城乡建设局。

- 联系人：叶威，联系电话：0762-3133186

- 联系地址：河源江东新区梧桐二路胜利花园（河源江东新区自然资源和城乡建设局）。

江东新区生态环境保护督察整改

工作领导小组办公室

2022年7月29日